2020年1-9月为民办实事项目进展：教育事业项目

开工义务教育学校基建项目7个、幼儿园基建项目6个。东南大学国际校区一、二期装修、市政景观工程（除鲁汶学院和图书馆）已完工，通过消防及竣工验收，9月6日交付开学使用。鲁汶学院完成施工招投标并已开工建设。三期微纳平台和项目整体规划方案正在设计。